# 采购需求

## A 包：网络安全等级测评服务 需求书

一、服务期限：本项目等保测评工期要求为通知进场起 60 个工作日内交付 测评报告，并将测评结论报送公安监管机构。

二、付款方式：（1） 合同签订后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有 效发票以银行转账方式向乙方支付合同金额的 30%，

（2） 完成 xx 服务且提交《xxx 报告》后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具 的正式有效发票以银行转账方式向乙方支付合同金额的60%，

（3） 项目验收后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票以银行 转账方式向乙方支付合同金额的 10%。

三、服务要求

（一）网络安全等级保护测评服务内容及要求

1、服务内容

1.1 对用户的信息系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的测评方案及完成 系统备案工作。

1.2 逐一对信息系统进行安全等级保护测评，测评的内容包括但不限于以下 内容：

（1）安全技术测评：包括安全物理环境、安全区域边界、安全通信网络、 安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评；

（2）安全管理测评：安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全 建设管理和安全运维管理等五个方面的安全测评。

1.3 完成测评服务工作后，出具符合等保要求的网络安全等级测评报告提供 有针对性的整改建议，并协助用户完成网络安全等级保护定级备案工作。

2、服务依据

2.1 GB/T 22239-2019《网络安全等级保护基本要求》

2.2 GB/T 28448-2019《网络安全等级保护测评要求》

2.3 GB/T 28449-2018《网络安全等级保护测评过程指南》等

3、项目输出(包括但不限于以下内容)

3.1 信息系统定级相关文件和报告（原有定级不需改变时，无需输出）

3.2 《网络安全等级保护测评报告》

4、测评对象描述

| 序号 | 系统名称 | 级别 | 定级/测评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务系统 | 三级 | 拟三级 S3A3G3 |
| 2 | 集成平台 | 三级 | 拟三级 S3A3G3 |
| 3 | 互联网医院系统 | 三级 | 拟三级 S3A3G3 |

5、测评服务步骤

网络安全等级保护测评过程需按照《信息系统安全等级保护测评过程指南》 开展工作，等级测评过程分为四个基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、 现场测评活动、分析及报告编制活动。测评双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个等 级测评过程。具体服务流程如下图：

5.1 测评准备活动

测评准备工作包括编制项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备。详细 要求见下表：

| 项目内容 | 工作内容 | 成果输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 1.组建测评项目组 | 向用户提交 《项目实施 计划书》 |
|  | 2.编制《项目计划书》 |  |
|  | 3.确定测评委托单位应提供的资料 |  |
| 信息收集分析 | 定级报告及整改方案分析 | 《系统基本情况调研表》 |
|  | 1.整理调查表单 |  |
|  | 2.发放调查表单给测评委托单位 |  |
|  | 3.协助测评委托单位填写调查表 |  |
|  | 4.收回调查结果 |  |
|  | 5.分析调查结查 |  |
| 工具和表单准备 | 1.调试测评工具 | 确定测评工具（测评工具 清单）、 《现场测评结果 记录表》 |
|  | 2.模拟被测系统搭建测评环境 |  |
|  | 3.模拟测评 |  |
|  | 4.准备打印表单 |  |

5.2 方案编制活动

方案编制活动包括测评对象确定、测评指标确定、测试工具接入点确定、测 评内容确定、测评指导书开发及测评方案编制等六项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、测评对象 确认 | 识别被测系统等级 识别被测系统的整体结构 识别被测系统的边界 识别被测系统的网络区域 识别被测系统的重要节点和业务应用 确定测评对象 | 《测评方案》的测 评对象部分 |
| 二、测评指标 确定 | 识别被测系统业务信息和系统服务安全保护 等级 | 《测评方案》的测 评指标部分 |

|  | 选择对应等级的安全要求作为测评指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 就高原则调整多个定级对象共用的某些物理 安全或管理安全测评指标 |  |
| 三、工具测试 点确定 | 确定工具测试的测评对象 选择测试路径 确定测试工具的接入点 | 《测评方案》的测 试工具接入点部 分 |
| 四、测试内容 确定 | 识别每个测评对象的测评指标 | 《测评方案》的单 项测评实施和系 统测评实施部分 |
|  | 识别每个测评对象对应的每个测试指标的测 试方法 |  |
| 五、测评指导 书开发 | 从已有的测评指导书中选择与测评对象对应 的手册 | 《测评方案》的测 评实施手册部分 |
|  | 针对没有现成测评指导书的测评对象，开发新 的测评指导书 |  |
| 六、测评方案 编制 | 描述测评项目基本情况和工作依据 | 向用户提交 《测 评方案》 |
|  | 描述被测系统的整体结构、边界和网络区域 |  |
|  | 描述被测系统的重要节点和业务应用 |  |
|  | 描述测评指标 |  |
|  | 描述测评对象 |  |
|  | 描述测评内容和方法 |  |

5.3 现场测评活动

现场测评活动通过与测评委托单位进行沟通和协调，为现场测评的顺利开展 打下良好基础，然后依据测评方案实施现场测评工作，将测评方案和测评工具等 具体落实到现场测评活动中。现场测评工作应取得分析与报告编制活动所需的、 足够的证据和资料。

现场测评活动包括现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归 还三项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1.现场测评准备 | 现场测评授权书签署 | 会议记录、确认的授权委托书、 |

|  | 召开现场测评启动会 | 更新后的测评计划和测评方案 |
| --- | --- | --- |
|  | 双方确认测评方案 |  |
|  | 双方确认配合人员、环境等 资源 |  |
|  | 确认信息系统已经备份 |  |
|  | 测评方案、结构记录表格等 资料更新 |  |
| 2.现场测评和结 构记录 | 依据测评指导书实施测评 | 访谈结果：技术安全和管理安 全测评的测评结果记录或录音 文档审查结果： 管理安全测评 的测评结果记录 配置检查结 果： 技术安全测评的网络、主 机、应用测评结果记录表格 工 具测试结果： 技术安全测评的 网络、主机、应用测评结果记 录，工具测试完成后的电子输 出记录，备份的测试结果文件 实地察看结果： 技术安全测评 的物理安全和管理安全测评结 果记录 测评结果确认： 现场 核查中发现的问题汇总、证据 和证据源记录、被测单位的书 面认可文件 |
|  | 记录测评获取的证据、资料 等信息 |  |
|  | 汇总测评记录，如果需要， 实施补充测评 |  |
| 3.结果确认和资 料归还 | 召开现场测评结束会 |  |
|  | 测评委托单位确认测评过程 中获取的证据和资料的正确 性，并签字认可 |  |
|  | 测评人员归还借阅的各种资 料 |  |

5.4 报告分析及编制活动

在现场测评工作结束后，应对现场测评获得的测评结果（或称测评证据）进 行汇总分析，形成等级测评结论，并编制测评报告。

测评人员在初步判定单元测评结果后，还需进行整体测评，经过整体测评后， 有的单元测评结果可能会有所变化，需进一步修订单元测评结果，而后进行风险

分析和评价，形成等级测评结论。分析与报告编制活动包括单项测评结果判定、 单元测评结果判定、整体测评、风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制六 项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 工作依据 |
| --- | --- | --- |
| 1. 单 项 测 评 结果判定 | 分析测评项所对抗威胁的存在情况 | 等级测评报告的单项测 评结果部分 |
|  | 分析单个测评项是否有多方面的要求 内容，依据“优势证据 ”法选择优势 证据，并将优势证据与预期测评结果 相比较 |  |
|  | 综合判定单个测评项的测评结果 |  |
| 2. 单 元 测 评 结果判定 | 汇总每个测评对象在每个测评单元的 单项测评结果 | 等级测评报告的单项测 评结果汇总分析部分 |
|  | 判定每个测评对象的单元测评结果 |  |
| 3.整体测评 | 分析不符合和部分符合的测评项与其 他测评项（包括单元内、层面间、区 域间）之间的关联关系及对结果的影 响情况 | 等级测评报告的系统整 体测评分析部分 |
|  | 分析被测系统整体结构的安全性对结 果的影响情况 |  |
| 4.风险分析 | 整体测评后的单项测评结果再次汇总 | 等级测评报告的风险分 析部分 |
|  | 分析部分符合项或不符合项所产生的 安全问题被威胁利用的可能性 |  |
|  | 分析威胁利用安全问题后造成的影响 程度 |  |
|  | 为被测系统面临的风险进行赋值 |  |
|  | 评价风险分析结果 |  |
| 5. 等 级 测 评 结论形成 | 统计再次汇总后的单项测评结果为部 分符合和不符合项的项数 | 等级测评报告的等级测 评结论部分 |
|  | 形成等级测评结论 |  |

| 6. 测 评 报 告 编制 | 概述测评项目情况 | 等级测评报告 提交用户 |
| --- | --- | --- |
|  | 描述被测系统情况 |  |
|  | 描述测评范围和方法 |  |
|  | 描述整体测评情况 |  |
|  | 汇总测评结果 |  |
|  | 描述风险情况 |  |
|  | 给出等级测评结论和整改建议 |  |

（二）、项目服务要求

1、项目实施要求

项目实施过程中，供应商应遵循国家标准、行业标准。在项目实施中供应商 须做到：

（1）提供完整的系统实施方案和项目实施管理办法；

（2）项目实施完成后提供可靠的后期技术服务工作；

（3）严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作；

（4）规范项目实施过程中的文档管理。

2、项目验收要求

（1）成交供应商必须提供给业主详细的项目验收方案。

（2）验收组织：成立由业主、成交供应商以及其他有关人员组成的验收小 组，负责对项目进行全面的验收。

（3）验收标准

①标准化：项目验收最关键的指标，应确保测评过程符合国家标准规范；

②系统稳定性：在测评过程中应确保软硬件环境的稳定性、运行正常；

③系统文档：验收文档是否齐全、规范、准确、详细；

④系统可操作性：交付成果清晰、通俗易懂。

## B 包：网络安全驻场服务 需求书

1、服务期限：本项目网络安全驻场服务期限为 12 个月（合同签订之日起）。

2、付款方式：（1）乙方每执行满三个月，在收到乙方有效发票的十个工作 日内，甲方向乙方支付三个月的服务报酬，

（2）如甲方需提前终止服务合同，将以书面形式提前 1 个月向乙方告知。 经双方协商，以每天服务报酬人民币XXXX 元整，对未支付报酬的服务天数进行 费用结算，并作为合同尾款，在甲方在收到乙方有效发票后的十个工作日内，支 付给乙方。

3、网络安全驻场服务内容及要求

（1）12 个月日常值守，负责网络资产梳理、巡检、 日常网络策略调整等；

（2）重保期间现场值守，结合实际情况保证重保时间我单位的网络安全；

（3）网络安全事件现场处置，负责溯源分析、安全整改指导、加固指导

（4）监管部门安全检查现场配合工作，负责材料规整、报告编制。

完成驻场服务工作并提供《驻点值守工作日报》、《驻点值守工作报告》

4、项目实施要求

项目实施过程中，供应商应遵循国家标准、行业标准。在项目实施中供应商 须做到：

（1）提供完整的系统实施方案和项目实施管理办法；

（2）严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作；

（3）规范项目实施过程中的文档管理。

5、项目验收要求

（1）成交供应商必须提供给业主详细的项目验收方案。

（2）验收组织：成立由业主、成交供应商以及其他有关人员组成的验收小组， 负责对项目进行全面的验收。